Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

| # | Características | (P) | (E) | (R) | (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consulta de gastos | C | A | B | 1 |
| 2 | Backup de dados | C | A | B | 1 |
| 3 | Disponibilização de boletos | C | A | B | 1 |
| 4 | Aplicação das ferramentas | C | A | M | 1 |
| 5 | Atualizações de dados | C | M | B | 1 |
| 6 | Utilização de tags | C | M | B | 1 |
| 7 | Barra de pesquisa (tags) | I | M | B | 1 |
| 8 | Filtro de valores | I | M | B | 1 |
| 9 | Chat de ajuda privado | I | B | B | 2 |
| 10 | Fórum de principais dúvidas | I | B | M | 2 |
| 11 | Feedback online | I | M | M | 2 |
| 12 | Acesso mobile aos funcionários | U | A | A | 3 |
| 13 | Avisos via E-mail | U | B | A | 3 |
| 14 | Avisos via Whatsapp | U | B | A | 3 |

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).